|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Тулунский район** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **Гадалейского сельского поселения** |
|  |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
|  |
|  |
| **«30» декабря 2016г. №96**  **с. Гадалей** |
|  |
| ***Об утверждении муниципальной***  ***программы «Организация водоснабжения***  ***населения на 2017-2019 гг.»*** |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гадалейского муниципального образования, руководствуясь постановлением администрации Гадалейского сельского поселения от 31 декабря 2015 года №47 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Гадалейского сельского поселения и их формирования и реализации»,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить муниципальную программу «Организация водоснабжения населения на 2017-2019 гг.» (прилагается).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом принятого бюджета  Гадалейского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гадалейского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 09.01.2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гадалейского

сельского поселения В.А. Сафонов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Гадалейского

сельского поселения

от «30» декабря 2016 г. №96

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Организация водоснабжения населения на 2017-2019 гг.»**

Администрация Гадалейского муниципального образования

Тулунского района Иркутской области

**2016 г.**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация водоснабжения населения

на 2017-2019 гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Организация водоснабжения населения на 2017-2019 гг.» (далее – муниципальная Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Гадалейского сельского поселения. |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Гадалейского сельского поселения.  Предприятия и организации различных форм собственности. |
| Участники муниципальной программы | Администрация Гадалейского сельского поселения. |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивой работы систем водоснабжения Гадалейского сельского поселения, улучшение рентабельности водонапорных башен. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Бесперебойное водоснабжение в необходимом количестве.  2.Снизить показатели аварийности на объектах водоснабжения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 гг. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Снижение аварийности на объектах водоснабжения. |
| Подпрограммы программы | Программа не содержит подпрограмм. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2017-2019 гг. всего –50,0 тыс. руб., в т.ч.: объем финансирования по годам:  2017 год - 50,0 тыс. рублей;  2018 год - 0,0 тыс. рублей;  2019 год - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Эффективность от реализации настоящей программы следует рассматривать как:  - достижение минимального показателя аварийности основного жизнеобеспечивающего оборудования объектов водоснабжения;  - развить и обеспечить эффективное управление системы водоснабжения на территории Гадалейского сельского поселения. |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система водоснабжения является важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры, и имеет решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития поселения. Решение задачи водоснабжения необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Основными источниками водоснабжения на территории Гадалейского муниципального образования служат индивидуальные колодцы, водонапорные башни -5 шт., естественные водоисточники. В Гадалейском сельском поселении имеются личные подсобные хозяйства, земельные участки для выращивания овощей, и других культур для этих целей необходимо круглогодичное использование воды.

Сохранение и поддержание состояния здоровья населения на уровне, соответствующем критериям цивилизованного общества, является одной из стратегических задач социальной политики. При этом приоритетное значение имеет бесперебойное обеспечение водой населения в необходимом количестве.

Ежегодно возникает необходимость в текущем ремонте действующих водонапорных башен, колодцев и системы сетей летнего водопровода в каждом населенном пункте Гадалейского сельского поселения. Таким образом, проблема улучшения водоснабжения населения имеет приоритетное значение. Данную проблему необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем.

Поэтому реализация данной Программы дает возможность своевременно решать первоочередные задачи по организации водоснабжения населения, и принимать соответствующие меры, направленные, прежде всего, на обеспечение населения водой в необходимом объеме, улучшение рентабельности водонапорных башен, достижение минимального показателя аварийности основного оборудования объектов водоснабжения.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является обеспечение устойчивой работы систем водоснабжения Гадалейского сельского поселения, улучшение рентабельности водонапорных башен.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- бесперебойное водоснабжение в необходимом количестве;

- снизить показатели аварийности на объектах водоснабжения.

Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.

Состав и значение целевых показателей муниципальной Программы приведены в Приложении 1 к муниципальной Программе.

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2017-2019 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением Гадалейского сельского поселения формируются в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной Программы, приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| 1. | Риски изменения законодательства | |
| 1.1. | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Гадалейского муниципального образования в сфере реализации муниципальной Программы. |
| 2. | Экономические риски | |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной Программы. |
| 3. | Финансовые риски | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной Программы. |
| 4. | Организационные риски | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы. |

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в Приложении № 3 к муниципальной Программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной Программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении № 4 к муниципальной Программе

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы «Организация водоснабжения населения на 2017-2019 гг.» позволят достичь:

- минимального показателя аварийности основного жизнеобеспечивающего оборудования объектов водоснабжения;

- развить и обеспечить эффективное управление системы водоснабжения на территории Гадалейского сельского поселения.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Организация водоснабжения населения

на 2017-2019 гг.»

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация водоснабжения населения

на 2017-2019 гг.»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | |
| отчётный год  2015 год | | текущий год (оценка)  2016 год | | первый год действия программы 2017 год | | второй год действия программы 2018 год | | третий год действия программы 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |
| Муниципальная программа  «Организация водоснабжения населения на 2017-2019 гг.» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение аварийности на объектах водоснабжения. | % | | 4% | | 10% | | 12% | | 13% | 15% |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Организация водоснабжения населения

на 2017-2019 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация водоснабжения населения

на 2017-2019 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение материалов (задвижки, муфты, электроды, краны). | Администрация Гадалейского сельского поселения | 2017  год | 2019  год | 15% | Снижение аварийности на объектах водоснабжения. |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Организация водоснабжения населения

на 2017-2019 гг.»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация водоснабжения населения на 2017-2019 гг.»

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ

ГАДАЛЕЙКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| первый год действия программы  2017 год | второй год действия программы  2018 год | третий год действия программы  2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Организация водоснабжения населения на 2017-2019 гг.» | Администрация Гадалейского сельского поселения | **Всего** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет (далее – МБ) | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 0 | 0 | 0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) | 0 | 0 | 0 |
| иные источники (далее - ИИ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрация Гадалейского сельского поселения | **Всего** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| МБ | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Организация водоснабжения населения

на 2017-2019 гг.»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация водоснабжения населения

на 2017-2019 гг.»

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| первый год действия программы  2017 год | второй год действия программы  2018 год | третий год действия программы  2019 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Организация водоснабжения населения  на 2017-2019 гг.» | Администрация Гадалейского сельского поселения | **Всего** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** |
| **Местный бюджет (далее – МБ)** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений Тулунского муниципального района (далее - МБСП) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники (далее - ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие:  «Приобретение материалов (задвижки, муфты, электроды, краны)» | ***Всего:*** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** |
| ***МБ*** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |