**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«02» сентября 2015 г. № 25 А

с.Гадалей

***О внесении изменений***

***в постановление администрации***

***Гадалейского сельского поселения № 57***

***от 11.11.2013 г. «Об утверждении***

***муниципальных программ»***

***(с изменениями от 25.09.2014 г № 33А,***

***от 26.02.2015 г №8А, от 29.05.2015 г № 13А)***

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Гадалейского сельского поселения утвержденного постановлением администрации Гадалейского сельского поселения №59 от 24.12.2013 г., в соответствии со статьей 6 п.3,4,5,8,9,12,13,14,15,21,22 Устава Гадалейского муниципального образования, ФЗ-131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Гадалейского сельского поселения № 57 от 11.11.2013 г. «Об утверждении муниципальных программ» (с изменениями от 25.09.2014 г № 33А, от 26.02.2015 г №8А, от 29.05.2015 г № 13А):

- муниципальную программу «Обеспечение населения питьевой водой», читать в новой редакции согласно приложению № 1;

- муниципальную программу «Организация благоустройства территории поселения», читать в новой редакции согласно приложению №2;

- муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения», читать в новой редакции согласно приложению № 3;

1. Установить, что в ходе реализации муниципальных программ мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом принятого бюджета  Гадалейского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте Гадалейского сельского поселения.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гадалейского

сельского поселения В.А. Сафонов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Гадалейского сельского поселения

От «02» сентября 2015г. № 25 А.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Гадалейского сельского поселения

От «11» ноября 2013г. № 57.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ**

**ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ**

**ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ»**

**Раздел 1.**

**Паспорт муниципальной программы**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Обеспечение населения питьевой водой» |
| Основание для разработки программы | Статья 14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», распоряжение главы Гадалейского сельского поселения № 115а от 25.10.2013г. |
| Куратор программы | Специалист администрации Тишина А.А. |
| Разработчики программы | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| Исполнители программных мероприятий | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| Цель программы | Главной целью Программы является обеспечение населения сельского поселения необходимым количеством питьевой водой. |
| Задачи программы | - бесперебойное обеспечение в необходимом количестве питьевой водой населения Гадалейского сельского поселения;  - снизить показатели аварийности на объектах водоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации программы | I этап – 2014 год,  II этап – 2015 год,  III этап - 2016 год. |
| Перечень подпрограмм | Программы отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование программы осуществляется в рамках соответствующих статей бюджета Гадалейского сельского поселения на:  - 2014 год в сумме 1 486 637,42 рублей.  - 2015 год в сумме 1227 100,00 рублей.  - 2016 год в сумме 0 рублей. |

**Раздел 2**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программно-целевым методом**

Обеспечение населения питьевой водой является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Основным источником питьевого водоснабжения на территории Гадалейского муниципального образования служат индивидуальные колодцы, естественные водоисточники, вода в которых не всегда соответствует санитарным нормам и требованиям, что способствует созданию неблагополучной эпидемиологической обстановки. В с. Гадалей водонапорных башен -3 шт., в связи с большой протяженностью села (7 км.) население не может быть полностью обеспечено питьевой водой при действующей системе водоснабжения. Возникла необходимость в приобретении

водонапорной башни системы «Рожновского», а также текущем ремонте действующих водонапорных башен и системы сетей летнего водопровода. Таким образом, проблемы улучшения водоснабжения населения питьевой водой имеют общегосударственное значение и требуют комплексного решения.

**Раздел 3.**

**Основные цели и задачи программы**

**Цель Программы**

Главной целью Программы является обеспечение населения сельского поселения необходимым количеством питьевой водой.

**Задачи:**

- бесперебойное обеспечение в необходимом количестве питьевой водой населения Гадалейского сельского поселения;

- снизить показатели аварийности на объектах водоснабжения.

**Раздел 4.**

**Перечень мероприятий программы**

На основе проведенного анализа технического состояния комплексов водоснабжения на территории Гадалейского сельского поселения, оценки хозяйственной деятельности, финансово-экономического состояния организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения, прогноза развития водопроводных систем определены следующие приоритетные мероприятия по реализации Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программных  мероприятий | Срок  исполнения | Объем финансирования,  в руб. | | | | Источник  финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| всего | в том числе по годам: | | |
| 2014 год | 2015  год | 2016 год. |
| 1. | Текущий ремонт летнего водопровода в д. Азей, д. Уталай, д. Харгажин, укладка сети летнего водопровода в с.Гадалей по ул. Ленина от д.68 до дома 126 | 2014г-2016 г | 399353,00 | 399353,00 | 0 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| 2. | Приобретение водонапорной башни системы «Рожновского» в с.Гадалей | 2014 г -2016г | 430000,00 | 430000,00 | 0 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| 3 | Справочно-консультационные услуги по составлению паспорта буровой скважины на воду. | 2014 г -2016 г. | 25334,70 | 25 334,70 | 0 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| 4 | Приобретение труб для укладки и ремонта сети летнего водопровода | 2014 г -2016 г | 784910,00 | 397 810,00 | 58100,00  329 000,00 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения  Бюджет Иркутской области | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| 5 | Приобретение глубинных насосов | 2014 г -2016 г | 286000,00 | 91 000,00 | 195 000,00 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| 6 | Замена глубинных насосов | 2014 г -2016 г | 143 139,72 | 143 139,72 | 0 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| 7 | Укладка сетей летнего водопровода в с.Гадалей по пер. Ветеранов 1, пер. Ветеранов 2. | 2014 г -2016 г | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| 8 | Устройство фундамента под установку водонапорной башни системы «Рожновского» в с.Гадалей | 2014 г -2016 г | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| 9 | Установка глубинных насосов | 2014 г -2016 г | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| 10 | Приобретение станции управления глубинным насосом | 2014-2016 гг. | 145 000,00 | 0 | 145 000,00 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| 11 | Обваловка башни Рожновского с.Гадалей | 2014-2016 гг. | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| 12 | Устройство водозабора к башни Рожновского | 2014-2016 гг. | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения | Администрация Гадалейского сельского поселения |
|  | Итого: |  | 2713737,42 | 1 486 637,42 | 1227 100,00 | 0 |  |  |

**Раздел 5.**

**Механизм реализации программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Гадалейского сельского поселения. Затраты на приобретение водонапорной башни системы «Рожновского» и укладки сети летнего водопровода включают в себя стоимость необходимых материалов, транспортные расходы, стоимость работ и другие сопутствующие расходы. Транспортные расходы устанавливаются в зависимости от расстояния до места установки в % от стоимости материалов.

Окончательная стоимость установки водонапорной башни будет утверждена после принятия проектно-сметной документации. Потребность в финансовых ресурсах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2014 | 2015 | 2016 |
| Бюджет поселения | 1 486 637,42 | 1 227 100,00 | 0 |

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом реальных возможностей бюджета.

**Раздел 6.**

**Оценка эффективности реализации программы**

Программные мероприятия рассчитаны на среднесрочную перспективу - 3 лет без выделения промежуточных этапов.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- обеспечить население питьевой водой на территории Гадалейского сельского поселения;

- достичь минимального показателя аварийности основного жизнеобеспечивающего оборудования объектов водоснабжения;

- развить и обеспечить эффективное управление системы водоснабжения на территории Гадалейского сельского поселения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого  показателя | Значение целевого показателя | | | |
| в результате  реализации  программы всего в % | в том числе по годам: | | |
| 2014  год | 2015  год | 2016 год |
| 1. | Обеспеченность населения Гадалейского сельского поселения питьевой водой | 8,5% | 7% | 10% | 0% |
| 2. | Снижение аварийности | 3% | 2% | 4% | 0% |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Гадалейского сельского поселения

От «02» сентября 2015г. № 25 А.

Приложение № 7

к постановлению администрации

Гадалейского сельского поселения

От «11» ноября 2013г. № 57

**МУНИЦИПАЛЬАЯ ПРОГРАММА**

**«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ»**

**Раздел 1**

П А С П О Р Т

МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

«Организация благоустройства на территории поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная  программа  «Организация благоустройства территории поселения» |
| Основание для разработки программы | Статья 14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Распоряжение главы Гадалейского сельского поселения №115а от 25.10.2013г. |
| Куратор Программы | Специалист администрации Тишина Анна Александровна |
| Разработчики программы | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| Исполнители программных мероприятий | Администрация Гадалейского сельского поселения. |
| Цели программы | Целью данной программы является повышение уровня комфорта проживания граждан населения, улучшения внешнего облика сел, обеспечение нормируемых значений освещенности улиц, дорог, площадей. |
| Задачи программы | - увеличить освещаемую территорию поселения, снизить аварийность и повысить безопасность дорожного движения.  - содержание территории поселения в надлежащем санитарном состоянии;  - привлечение жителей поселения к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий поселения. |
| Сроки и этапы реализации программы | I этап – 2014 год,  II этап – 2015 год,  III этап - 2016 год. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют |
| Объем и источники финансирования | Финансирование программы осуществляется в рамках соответствующих статей бюджета Гадалейского сельского поселения на:  2014г.- 967 952,46 рублей  2015г.- 2 676 800,00 рублей  2016 г.- 0 рублей |

Раздел 2

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевого методом

Программа «Организация благоустройства территории поселения» разработана для обеспечения нормируемых значений освещенности улиц, дорог, площадей населенных пунктов Гадалейского сельского поселения.

Раздел 3

# Основные цели и задачи программы

Целью программы являются: повышение уровня комфорта проживания граждан населения, улучшения внешнего облика сел, обеспечение нормируемых значений освещенности улиц, дорог, площадей.

Для достижения этих целей необходимо решение задач:

- увеличить освещаемую территорию поселения, снизить аварийность и повысить безопасность дорожного движения.

- содержание территории поселения в надлежащем санитарном состоянии;

- привлечение жителей поселения к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий поселения.

# Раздел 4

# Перечень мероприятий программы

Мероприятия по реализации программы «Организация благоустройства территории поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | МЕРОПРИЯТИЕ | 2014г.  Сумма  Местный бюджет | 2015г.  сумма Местный бюджет | 2016г.  сумма Местный бюджет | всего |
| 1 | Уборка территории поселения | 19 065,00 | 0 | 0 | 19 065,00 |
| 2 | Уборка территорий мест захоронений с. Гадалей, д. Азей, д. Харгажин, д. Уталай. | 90 784,85 | 150 000,00 | 0 | 240784,85 |
| 4 | Изготовление вывесок «Дом высокой культуры» | 30 600,00 | 0 | 0 | 30 600,00 |
| 5 | Техническое обслуживание уличного освещения | 98 876,48 | 0 | 0 | 98 876,48 |
| 6 | Оплата за электроэнергию (уличное освещение) | 429 737,17 | 896 800,00 | 0 | 1326 537,17 |
| 7 | Приобретение колёсного экскаватора HTL60 (или эквивалент) | 0 | 1 500 000,00 |  | 1 500 000,00 |
| 8 | Установка уличных светильников  с.Гадалей, д.Азей, д.Уталай, д.Харгажин | 298 588,96 | 100 000,00 | 0 | 398 588,96 |
| 9 | Приобретение светильников /Лампа ДРЛ 250/ | 0 | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 |
|  | всего | 967 652,46 | 2676 800,00 | 0 | 3 644 452,46 |

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Гадалейского сельского поселения.

Потребность в финансовых ресурсах на 2014-2016 г. (в рублях)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2014 | 2015 | 2016 |
| Бюджет поселения | 967 652,46 | 2676 800,00 | 0 |

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета.

Раздел 5

# Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется, в том числе, посредством разработки и принятия в установленном порядке правовых актов, направленных на реализацию отдельных мероприятий Программы.

Расходование средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Администрация Гадалейского сельского поселения как администратор Программы:

1) организует текущее управление реализацией программы;

2) устанавливает требования к отчетным документам по результатам исполнения Программы;

3) публикует информацию о ходе и результатах реализации Программы;

4) представляет предложения по распределению бюджетных ассигнований по реализации мероприятий программы;

5) обеспечивает взаимодействие с комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района по вопросам реализации Программы.

Исполнительные органы местного самоуправления Гадалейского сельского поселения как ответственные исполнители Программы:

1) разрабатывают в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации мероприятий Программы и обеспечивают своевременное их принятие;

2) обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

Раздел 6

# Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить освещаемую территорию поселения, снизить аварийность и повысить безопасность дорожного движения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого  показателя | Значение целевого показателя | | | |
| в результате  реализации  программы всего в % | в том числе по годам: | | |
| 2014  год | 2015  год | 2016 год |
| 1. | Увеличение освещаемой территории поселения. | 6 % | 5% | 7% | 0% |
| 2. | Снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения. | 7,5% | 5% | 10% | 0% |
| 3. | Содержание территории поселения в надлежащем санитарном состоянии. | 4 % | 3 % | 5% | 0% |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Гадалейского сельского поселения

От «02» сентября 2015г. № 25 Б.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Гадалейского сельского поселения

От «11» ноября 2013г. № 57.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ**

**ПРОГРАММА**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»**

**Раздел 1.**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной Программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная  программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  - Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; |
| Куратор программы | Специалист администрации Тишина А.А. |
| Разработчик программы | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| Исполнители программы | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| Цель программы | Своевременная ликвидация очагов возгорания в населенных пунктах и лесных массивах на территории Гадалейского сельского поселения. |
| Задачи программы | - Осуществление противопожарной пропаганды.  - Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма, размера материальных потерь от огня .  Улучшение материально-технической базы ДПД. |
| Сроки и этапы реализации программы | I этап – 2014 год,  II этап – 2015 год,  III этап - 2016 год. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют |
| Объем и источники финансирования | Финансирование программы осуществляется в рамках соответствующих статей бюджета Гадалейского сельского поселения на:  - 2014 год в сумме 108 132,44 рубля.  - 2015 год в сумме 200 000,00 рублей.  - 2016 год в сумме 0 рублей. |

**Раздел 2**

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Программа " Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» разработана для обеспечения быстрого реагирования населения при возникновении очагов возгорания на территории Гадалейского сельского поселения.

Развитию пожаров способствует неосторожное обращение с огнем и позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану или администрацию поселения. Для осуществления действий по тушению пожаров в администрации Гадалейского сельского поселения функционирует ДПД.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

- неосторожное обращение с огнем;

- низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;

- несвоевременное сообщение о пожаре (возгорании) в пожарную часть.

Исходя из перечисленных проблем пожарной безопасности, необходимо решить поставленные задачи программно-целевым методом.

**Раздел 3**

# Основные цели и задачи Программы

Целью программы являются:

Своевременная ликвидация очагов возгорания в населенных пунктах и лесных массивах на территории Гадалейского сельского поселения.

Для достижения этих целей необходимо решение следующие задачи:

- Осуществление противопожарной пропаганды.

- Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма, размера материальных потерь от огня.

- Улучшение материально-технической базы ДПД.

# Раздел 4

# Перечень мероприятий программы

Мероприятия по реализации программы " Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программных  мероприятий | Срок  исполнения | Объем финансирования,  в руб. | | | | Источник  финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| всего | в том числе по годам: | | |
| 2014 год | 2015  год | 2016 год. |
| 1. | Опашка населенных пунктов (создание минерализированных полос) | 2014г-2016 г | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| 2. | Приобретение противопожарного оборудования (ранцы, мотопомпа и др.) | 2014 г -2016г | 173 320,00 | 73 320,00 | 100 000,00 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| 3. | Приобретение спец. одежды (для ДПД) | 2014 г -2016 г | 33 150,00 | 33 150,00 | 0 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения | Администрация Гадалейского сельского поселения |
| 4. | Переосвидетельствование балонов находящихся под давлением U до 6 л, зарядка огнетушителя ОУ-2 | 2014 г -2016 г | 1 662,44 | 1 662,44 | 0 | 0 | Бюджет Гадалейского сельского поселения | Администрация Гадалейского сельского поселения |
|  | Итого: |  | 308 132,44 | 108 132,44 | 200 000,00 | 0 |  |  |

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Гадалейского сельского поселения.

Потребность в финансовых ресурсах на 2014-2016 г. (в рублях)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | всего |
| Бюджет поселения | 108 132,44 | 200 000,00 | 0 | 308 132,44 |

**Раздел 5**

# Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется, в том числе, посредством разработки и принятия в установленном порядке правовых актов, направленных на реализацию отдельных мероприятий Программы.

Расходование средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Администрация Гадалейского сельского поселения как администратор Программы:

1) организует текущее управление реализацией программы;

2) устанавливает требования к отчетным документам по результатам исполнения Программы;

3) публикует информацию о ходе и результатах реализации Программы;

4) представляет предложения по распределению бюджетных ассигнований по реализации мероприятий программы;

5) обеспечивает взаимодействие с комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района по вопросам реализации Программы.

Исполнительные органы местного самоуправления Гадалейского сельского поселения как ответственные исполнители Программы:

1) разрабатывают в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации мероприятий Программы и обеспечивают своевременное их принятие;

2) обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

**Раздел 6**

# Оценка эффективности реализации Программы

Результатами выполнения программных мероприятий являются:

- предотвращение возникновения угрозы пожаров гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня на территории поселения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого  показателя | Значение целевого показателя | | | |
| в результате  реализации  программы всего в % | в том числе по годам: | | |
| 2014  год | 2015  год | 2016 год |
| 1. | Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма от огня. | 13,5 % | 13% | 14% | 0% |
| 2. | Обеспечение сохранности материальных ценностей при пожарах. | 13,5 % | 12% | 15% | 0% |